Česká republika

Národní strategie pro Fond soudržnosti

- Sektor dopravy -

PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU

Přestavba železničního uzlu Brno – „1. část výstavby osobního nádraží”

## I - Projekt a jeho vhodnost pro Fond soudržnosti

| Umístění | Součást I. tranzitního železničního koridoru (národní koridor) – železniční uzel Brno, umístění osobního nádraží v prostoru dnešního nádraží Brno dolní |
| --- | --- |
| Stručný popis (požadované parametry) | - třída zatížitelnosti D4 UIC zavedení prostorové průchodnosti UIC GC |
| Účel stavby (projektu) | zkrácení jízdních dob větší propustnost osobního nádraží urbanistický rozvoj města zapojení do systému IDOS a MHD |
| Délka úseku | délkově cca 3000 m v prostoru železničního uzlu Brno |
| Hlavní práce (části stavby) | vybudování nového osobního nádraží na mostní konstrukci realizace 6 ks ostrovních nástupišť o 12 hranách v délce 400 m vybudování nového kolejiště včetně spodku, svršku a kolejového napojení, realizace napájení, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. vybudování bezbariérových přístupů pro cestující včetně odbavovací haly a veřejné i neveřejné části výpravní budovy |
| Náklady (bez DPH) | Celkové náklady: Požadovaná finanční pomoc ve výši 258,99 mil. EUR 82% z celkových nákladů: 221,38 mil. EUR použitý kurz 33,04 Kč/EUR ze dne 9.3.2004 |
| Vliv na životní prostředí | Náklady omezující dopady na životní prostředí 3,1 % - 8,03 mil. EUR z celkových investičních nákladů. |
| Časový plán | Postup | Již realizováno (ano/ne) | Zahájení | Předpokládané dokončení |
|  | Studie proveditelnosti | Ano | 09/2003 | 01/2004 |
|  | EIA | Ne | 04/2004 | 05/2005 |
|  | Koordinační studie žel. uzlu Brno | Ano | 11/2002 | 06/2003 |
|  | Přípravná dokumentace | Ne | 05/2004 | 02/2005 |
|  | Projekt stavby | Ne | 12/2005 | 09/2006 |
|  | Realizace | Ne | 09/2006 | 08/2010 |
| Navrhovaný způsob financování | Fond soudržnosti 82 % | Půjčky 5 % | Státní fond dopravní infrastruktury 13 % |
| Počet částí/smluv jedna smlouva o dílo |
| II –Kompatilibita s dopravní politikou EU |
| Sítě TEN a TINA | dle přístupové smlouvy ČR do EU je součástí sítě TEN-T součást I. tranzitního železničního koridoru Berlín – Vídeň bude odpovídat technickým standardům dle dohod AGC, AGTC, AGR |
| Propojení na dopravní sítě dalších zemí | Zajištění propojení železničních sítí Německa, České republiky, Rakouska, Slovenské republiky, Polska a Maďarska |
| III – Shoda s Národním rozvojovým plánem |
| Národní rozvojový plán | Součást I. tranzitního železničního koridoru, který je uveden v Národním rozvojovém plánu |
| Dopravní politika ČR | 1. část výstavby osobního nádraží Brno hl. n. je jednou ze staveb železničního uzlu Brno, který leží na I. TŽK Berlín – Vídeň |
| Stanovisko vlády ČR | Usnesení vlády ČR ze dne 6. 5. 2002 č. 457 k přestavbě železničního uzlu Brno v souladu s ÚP statutárního města Brna |